|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Tarefas | Atividades | Recursos | Responsáveis | Prazo |
| 1 | 1. Criar da base de dados | * 1. Análise de requisitos para desenvolver banco de dados   2. Plano de testes de desenvolvimento de base de dados   3. Modelagem   4. Codificação do pacote   5. Realização de testes internos e externos para desenvolver base de dados   6. Integração e implementação   7. Documentação | * + 1. 1 Pc     2. Internet     3. Ferramentas Mysql | - Mucavel, Cremildo  -Magandane, Esselina | 1 semana |
| 2 | 1. Desenvolvimento da aplicação | * 1. Criação de MOCKUP   2. Codificação das interfaces   3. Criação das Classes | 2.1.1. 2Pc’s  2.1.2. IDE’s  2.1.3. Internet | -Silva, Germildo  - Dos Santos, Djamal | 2 Semanas |
| 3 | 1. Integração | * 1. Integrar a base de dados com as classes e interfaces | * + 1. 2pc’s | -Silva, Germildo  - Dos Santos, Djamal | 1 semana |
| 4 | 1. Testes | * 1. Planejamento   2. Preparação   3. Especificação   4. Execução   5. Entrega | 4.1.1. 3 Pc’s | -Magandane, Esselina  -Mucavel, Cremildo | 3 Semanas |

**Lista de divisão de tarefas OnPark**

Gestor de Projecto: **Germildo Silva**

Data entrega: **24 de Maio de 2019**